PLAN COMPLETO DE IMPLEMENTACION

Sistema de inventario operativo, facturacion, reservas, despacho e incidencias

| Proyecto | InventarioApp - HOME BEAUTY ESSENCES CO S.A.S. |
| --- | --- |
| Fecha | 19 de junio de 2026 |
| Estado | Plan previo a reorganizacion de codigo |
| Base acordada | PostgreSQL central, backend FastAPI, frontend HTML/CSS/JavaScript |
| Importante | No se toca codigo de la app hasta aprobar este plan. |

# 1. Resumen ejecutivo

Este documento define el plan completo antes de reorganizar o reprogramar la app. La prioridad del sistema es que administracion, ventas y bodega vean el mismo inventario operativo, desde distintos dispositivos y lugares, con disponibilidad confiable para facturar.

La regla central acordada es que el sistema no debe enganarnos: debe mostrar stock disponible, stock reservado, facturas pendientes de despacho, incidencias y diferencias contra Contifico o bodega.

Decision principal: se dejara de pensar la app como un archivo Streamlit local y se migrara hacia una aplicacion web cliente-servidor con PostgreSQL como base central.

# 2. Objetivos del sistema

Tener una fuente operativa de verdad para decidir que se puede facturar.

Evitar que dos personas descuenten o reserven el mismo stock al mismo tiempo.

Registrar quien hizo cada accion, cuando, por que motivo y sobre que documento.

Controlar facturas, anulaciones, reservas, OC, despachos e incidencias.

Comparar contra Contifico y contra conteos de bodega sin tomar esos numeros como verdad automatica.

Dar a bodega una vista practica para confirmar despachos, faltantes, entradas e incidencias.

Dar a administracion una vista mas completa, incluyendo stock confiable, stock en duda y diferencias.

# 3. Explicacion sencilla de la arquitectura

La arquitectura propuesta se divide en cuatro partes para que el sistema sea ordenado y mantenible.

| Parte | Que es | Para que sirve | Por que se usara |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | Pantallas HTML, CSS y JavaScript. | Es lo que ve cada usuario en su navegador. | Permite separar diseno, botones, tablas y experiencia de usuario. |
| Backend | Servidor FastAPI. | Aplica reglas, valida stock, guarda movimientos y responde al frontend. | Centraliza la logica para que todos trabajen con las mismas reglas. |
| Base de datos | PostgreSQL. | Guarda productos, stock, facturas, reservas, incidencias y auditoria. | Soporta multiples usuarios y transacciones seguras. |
| Integraciones | Lectores de OC, Excel, PDFs y posible Contifico. | Importan datos externos con revision antes de confirmar. | Reduce trabajo manual sin perder control humano. |

# 4. Decision de base de datos

Base final acordada: PostgreSQL.

SQLite queda solo como apoyo temporal para desarrollo local o migracion de datos viejos. No sera la base final porque el sistema sera usado por 5 a 10 personas desde distintos lugares.

Por que PostgreSQL ayuda:

Permite que varios usuarios trabajen al mismo tiempo.

Permite transacciones: una operacion se completa entera o no se aplica.

Permite bloquear una fila de stock mientras se factura o reserva, evitando doble descuento.

Permite historial, reportes y auditoria con mayor solidez.

Permite crecer luego a integracion con Contifico, dashboards o permisos mas finos.

# 5. Formula confirmada de disponibilidad

La formula confirmada para decidir si se puede facturar sera:

| Concepto | Tratamiento |
| --- | --- |
| Stock fisico confirmado | Punto de partida operativo. Debe venir de bodega/conteo confirmado. |
| Reservado | Se resta porque esta apartado para una OC o cliente. |
| Facturado no despachado | Se resta porque ya se facturo en Contifico y no debe volver a venderse. |
| Stock bloqueado por incidencia | Se resta porque esta en duda hasta revision. |
| Disponible para facturar | Resultado final visible para ventas, administracion y bodega segun permisos. |

Formula: Disponible para facturar = Stock fisico confirmado - Reservado - Facturado no despachado - Stock bloqueado por incidencia.

# 6. Flujo operativo diario

Ventas o administracion revisa pedidos y OC de cadenas.

El sistema lee o registra la OC, guarda el numero de OC y muestra cantidades por SKU.

El usuario revisa la disponibilidad para facturar, con unidades exactas y equivalencia en cajas.

Si hay stock suficiente, se factura en Contifico.

La factura se registra en el sistema manualmente o se importa desde Contifico con confirmacion.

El sistema descuenta la factura del inventario operativo y deja trazabilidad.

Bodega ve las facturas pendientes y confirma despacho completo, parcial o no despachado.

Si bodega informa faltante, error o contradiccion, se crea una incidencia ligada a factura, OC, producto y usuario.

Semanalmente se revisan conteos fisicos, diferencias contra Contifico, incidencias y ajustes pendientes.

# 7. Estados principales

| Objeto | Estados propuestos | Notas |
| --- | --- | --- |
| Factura | Facturada, Despachada parcial, Despachada completa, Anulada, Con incidencia | Se elimina el estado 'Enviada a bodega' porque facturada ya implica que bodega la debe ver. |
| OC | Recibida, Leida, Parcialmente facturada, Facturada completa, Cerrada, Con incidencia | Todas las OC deben guardarse por trazabilidad. |
| Reserva | Activa, Eliminada manualmente, Convertida en factura | No tendra vencimiento automatico; debe poder eliminarse con confirmacion y motivo. |
| Incidencia | Abierta, En revision, Resuelta, Cerrada sin ajuste | Debe registrar causa, responsable, documento relacionado y resultado. |
| Ajuste de stock | Solicitado, Aprobado, Rechazado, Aplicado | Bodega no deberia cambiar stock libremente sin motivo y aprobacion. |

# 8. Roles iniciales y permisos

Los roles exactos se definiran despues, pero el diseno debe prepararse para estos grupos.

| Rol | Puede hacer | No deberia ver/hacer |
| --- | --- | --- |
| Usuario principal | Todo: configurar, aprobar, corregir, revisar reportes sensibles. | Sin restriccion funcional inicial. |
| Administracion | Facturar, importar facturas, aprobar cambios de stock, revisar incidencias, ver reportes. | No debe eliminar historial. |
| Ventas | Consultar disponibilidad, reservar, registrar o confirmar facturas, abrir incidencias. | No debe ver stock en duda si se decide restringirlo. |
| Bodega | Ver pendientes de despacho, confirmar despachos, reportar faltantes, solicitar ajustes, cargar conteos. | No debe ver stock confiable/en duda de administracion ni aprobar sus propios ajustes. |
| Solo consulta | Ver disponibilidad y reportes permitidos. | No puede modificar stock ni documentos. |

# 9. Reglas de negocio confirmadas

Si no hay stock suficiente, el sistema debe bloquear la facturacion.

Si se factura en Contifico, el sistema debe restar inventario operativo al confirmar la factura.

Toda factura anulada o con problema debe mantener historial y motivo.

Si bodega dice que no hay despues de facturar, la factura queda con incidencia para revision semanal.

Las reservas no vencen automaticamente, pero se pueden eliminar manualmente con confirmacion y motivo.

Los cambios de stock de bodega deben quedar como solicitud o ajuste con motivo y aprobacion de administracion o ventas.

El stock de Contifico se importa como referencia, no como stock operativo real.

El stock en duda solo debe verlo administracion o usuario principal.

Las unidades exactas son obligatorias; las cajas son una ayuda visual.

# 10. Catalogo de productos

El Excel PRODUCTOS HOME .xlsx sera usado como fuente del catalogo: codigo, nombre, descripcion, codigo de barras/catalogo, costo y datos utiles. El stock del Excel no se tomara como stock real operativo.

Regla de unidades por caja confirmada:

Sachets: 288 unidades por caja.

Packs: 6 unidades por caja.

Todo lo demas: 12 unidades por caja.

Productos nuevos detectados en el Excel que no estan en la app actual:

| SKU | Nombre | Codigo catalogo | Costo | UXC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AE004 | SHAMPOO ANA ELIXIR ROMERO 500 ML | 7862133169541.0 | 3.5 | 12 |
| AE005 | ACONDICIONADOR ANA ELIXIR ROMERO 500 ML | 7862133169572.0 | 3.5 | 12 |
| AE006 | PACK SH+AC ANA ELIXIR ROMERO 1000 ML | 7862133169688.0 | 6.353 | 6 |
| AE007 | SHAMPOO ANA ELIXIR COCO 500 ML | 7862133169558.0 | 0.0 | 12 |
| AE008 | ACONDICIONADOR ANA ELIXIR COCO 500 ML | 7862133169589.0 | 0.0 | 12 |
| AE009 | PACK SH+AC ANA ELIXIR COCO 1000 ML | 7862133169695.0 | 0.0 | 6 |
| AE010 | SHAMPOO ANA ELIXIR CEBOLLA 500 ML | 7862133169565.0 | 3.748 | 12 |
| AE011 | ACONDICIONADOR ANA ELIXIR CEBOLLA 500 ML | 7862133169596.0 | 0.0 | 12 |
| AE012 | PACK SH+AC ANA ELIXIR CEBOLLA 1000 ML | 7862133169701.0 | 6.79 | 6 |
| AE013 | TRATAMIENTO SCRUB ANA ELIXIR ROMERO 280 ML | 7862133169602.0 | 0.0 | 12 |
| AE014 | TRATAMIENTO SCRUB ELIXIR CEBOLLA 280 ML | 7862133169619.0 | 0.0 | 12 |
| AE015 | SHAMPOO ANA ELIXIR ROMERO 190 ML | 7862133169978.0 | 0.0 | 12 |
| AE016 | ACONDICIONADOR ANA ELIXIR ROMERO 190 ML | 7862133169985.0 | 0.0 | 12 |
| AR008 | SHAMPOO ANA REGENEXT ARGAN 400 ML | 7862133169947.0 | 0.0 | 12 |
| AR009 | ACONDICIONADOR ANA REGENEXT ARGAN 400 ML | 7862133169961.0 | 0.0 | 12 |
| AR010 | TRATAMIENTO REGENEXT ARGAN 280 ML | 7862133169954.0 | 0.0 | 12 |
| AR011 | PACK SH+AC ANA REGENEXT | 7862133169640.0 | 0.0 | 6 |
| AR012 | PACK SH+AC REGENEXT ARGAN | 7862133169992.0 | 0.0 | 6 |

# 11. Cadenas y documentos de pedidos

Cadenas confirmadas o posibles para OC:

TIA, FAVORITA, ROSADO, GERARDO ORTIZ (GO), DANEC.

TUTI, AUTOCONSUMO, SANTAMARIA, PROINSULAR, DIFARE, FARCOMED, FARMAENLACE, DIPASO.

La app actual ya tiene parsers para algunas cadenas. Para las cadenas nuevas no se asumira formato: cuando llegue un ejemplo real, se revisara y se creara el parser correspondiente.

# 12. Modelo de datos propuesto

Estas tablas son el mapa inicial de la base PostgreSQL. Se revisaran antes de programar migraciones.

| Tabla | Guarda | Por que importa |
| --- | --- | --- |
| products | SKU, nombre, descripcion, codigo de barras, costo, unidades por caja. | Catalogo unico basado en Contifico, sin usar su stock como verdad. |
| stock_positions | Stock fisico, reservado, facturado pendiente, bloqueado, disponible calculado. | Permite mostrar disponibilidad confiable. |
| stock_movements | Entradas, salidas, ajustes, reservas, anulaciones, bloqueos. | Es la auditoria del inventario. |
| purchase_orders | OC de cadenas, numero, cliente, archivo, estado. | Trazabilidad de pedidos semanales. |
| purchase_order_lines | SKU y cantidad pedida por OC. | Base para validar y facturar. |
| invoices | Factura, cliente, OC, estado, usuario, fechas. | Controla facturacion y despacho. |
| invoice_lines | Productos y cantidades por factura. | Permite descontar y auditar por SKU. |
| dispatches | Despacho completo, parcial o fallido. | Bodega confirma que se entrego o que no se entrego. |
| incidents | Problemas, contradicciones, faltantes, devoluciones, notas. | Evita ocultar errores y facilita revision semanal. |
| approvals | Aprobaciones/rechazos de ajustes. | Controla cambios sensibles de stock. |
| users | Usuarios, rol y estado. | Permisos y trazabilidad. |
| audit_log | Quien hizo que, antes/despues, fecha y motivo. | Constancia completa ante errores. |

# 13. Pantallas principales

| Pantalla | Usuarios | Contenido |
| --- | --- | --- |
| Inicio | Todos segun rol | Disponibilidad para facturar, alertas, resumen general, OC/facturas pendientes. |
| Disponibilidad | Ventas, administracion, bodega | Unidades exactas, cajas, reservado, pendiente de despacho y bloqueo segun permisos. |
| OC | Ventas, administracion | Carga/lectura de OC, cantidades, trazabilidad, estado de facturacion. |
| Facturas | Ventas, administracion, bodega | Registro/importacion, confirmacion, estado, anulaciones e incidencias. |
| Despacho | Bodega | Pendientes por despachar, confirmar completo/parcial/no despachado y motivo. |
| Incidencias | Administracion, usuario principal, bodega segun caso | Faltantes, errores, contradicciones y resolucion semanal. |
| Conteo semanal | Bodega y administracion | Carga de Excel de conteo fisico, revision y aprobacion. |
| Reportes | Administracion y usuario principal | Diferencias contra Contifico, costo de descuadres, trazabilidad. |
| Configuracion | Usuario principal | Productos, UXC, cadenas, roles, permisos y reglas. |

# 14. Integracion con Contifico

Se propone trabajar por etapas para no depender de una integracion compleja desde el primer dia.

Etapa manual: usuario registra factura hecha en Contifico y confirma descuento en el sistema.

Etapa importacion: se sube exportacion de Contifico y el sistema propone facturas para confirmar.

Etapa API, si aplica: conectar con Contifico para traer facturas, Kardex, productos y reportes, siempre con confirmacion humana antes de afectar stock operativo.

El Kardex de Contifico se usara para cuadrar y explicar diferencias, no para reemplazar automaticamente el stock fisico confirmado.

# 15. Plan por fases

| Fase | Trabajo | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 0 | Aprobar este documento y resolver preguntas pendientes. | Reglas claras antes de tocar codigo. |
| 1 | Crear estructura backend/frontend y documentacion tecnica. | Proyecto ordenado, separado por capas. |
| 2 | Disenar PostgreSQL y migraciones. | Base lista para productos, stock, documentos y auditoria. |
| 3 | Migrar catalogo desde Excel y datos actuales utiles. | Productos completos con UXC y costos. |
| 4 | Implementar autenticacion, usuarios y roles iniciales. | Cada accion queda ligada a un usuario. |
| 5 | Inventario operativo: stock, reservas, movimientos y aprobaciones. | Disponibilidad consistente para todos. |
| 6 | Facturacion y anulaciones. | Registro de facturas hechas en Contifico y descuento seguro. |
| 7 | OC y parsers existentes. | Lectura de OC actuales, trazabilidad y validacion de cantidades. |
| 8 | Despacho de bodega. | Confirmacion completa/parcial/no despachada con motivos. |
| 9 | Incidencias y revision semanal. | Problemas visibles, asignados y cerrables. |
| 10 | Reportes Contifico/bodega. | Diferencias, costos, notas y auditoria. |
| 11 | Despliegue en nube o servidor elegido. | Usuarios entrando desde distintos lugares. |
| 12 | Pruebas operativas y capacitacion. | Sistema listo para uso real controlado. |

# 16. Estrategia de despliegue

Aun no se eligio donde montar el sistema. Como no tienen infraestructura actual, se evaluaran opciones antes de decidir.

| Opcion | Ventaja | Cuidado |
| --- | --- | --- |
| Nube administrada | Facilita acceso desde distintos lugares y copias de seguridad. | Tiene costo mensual y requiere configurar dominio/seguridad. |
| Servidor propio | Mayor control interno. | Requiere mantenimiento, internet estable y respaldo. |
| PC de oficina | Puede ser barato para pruebas. | No recomendado como final si todos entran desde distintos lugares. |

# 17. Pruebas obligatorias

Dos usuarios intentando facturar el mismo SKU al mismo tiempo.

Factura con stock suficiente y factura bloqueada por falta de stock.

Reserva creada, convertida en factura y eliminada manualmente con motivo.

Anulacion de factura con devolucion o incidencia segun caso.

Bodega confirma despacho completo, parcial y no despachado.

Carga de conteo semanal y aprobacion de ajuste.

Producto con stock en duda visible solo para administracion.

Importacion de catalogo desde Excel sin tomar stock de Contifico.

Historial completo: antes, despues, usuario, fecha, motivo y documento.

# 18. Riesgos y controles

| Riesgo | Control propuesto |
| --- | --- |
| Contifico y bodega no cuadran. | Separar stock operativo, stock Contifico y diferencias; revisar semanalmente. |
| Bodega despacha mal. | Confirmacion por factura, despacho parcial/no despachado e incidencias. |
| Usuario cambia stock sin explicacion. | Motivo obligatorio, aprobacion y auditoria. |
| Se factura algo que no existe. | Bloqueo por formula de disponibilidad y transacciones. |
| Formato nuevo de OC no se lee. | Guardar archivo y crear parser solo con ejemplo real. |
| Sistema caido o sin internet. | Definir respaldo operativo antes de produccion. |

# 19. Preguntas pendientes antes de programar

Que opcion de despliegue prefieren evaluar primero: nube administrada, servidor propio o prueba local extendida.

Cuales usuarios reales entraran en la primera version piloto.

Quien sera usuario principal definitivo.

Que datos exactos de factura de Contifico son obligatorios al registrar: numero, cliente, OC, fecha, usuario, PDF, nota de credito.

Que motivos estandar se usaran para incidencias: faltante, error de despacho, no llego a piso, devolucion, nota de credito, diferencia Contifico, otro.

Que reportes semanales deben salir primero.

Si el despacho parcial debe devolver automaticamente el no despachado a disponible o dejarlo bloqueado hasta revision.

# 20. Proximo paso recomendado

Proximo paso: revisar y aprobar este documento. Despues se puede iniciar la Fase 1: crear la estructura nueva del proyecto, sin borrar la app Streamlit actual. La app actual queda como referencia funcional mientras se construye la version nueva.

Principio de trabajo: cada cambio se explicara antes de hacerlo, indicando que se hara, para que sirve, por que se necesita y como se verificara.